| **Riesgo** | **Categoría** | **Probabilidad** | **Impacto** | **Magnitud** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Retrasos en el desarrollo | Organizacional | 70% | 7.0 | 4.9 |
| Errores en la geolocalización | Tecnológico | 60% | 8.0 | 4.8 |
| Falta de financiamiento o recursos | Financiero | 60% | 8.0 | 4.8 |
| Brechas de seguridad en la app | Seguridad | 50% | 9.0 | 4.5 |
| Falta de interés por los usuarios | Mercado | 50% | 8.0 | 4.0 |
| Problemas con la IA | Tecnológico | 50% | 7.0 | 3.5 |
| Falta de datos nutricionales | Organizacional | 50% | 6.0 | 3.0 |
| Fallas en la actualización de precios de productos | Externo | 50% | 6.0 | 3.0 |
| Falta de adopción por los usuarios | Mercado | 40% | 7.0 | 2.8 |
| Problema con proveedores de datos | Externo | 50% | 5.0 | 2.5 |
| Problemas de compatibilidad | Tecnológico | 40% | 6.0 | 2.4 |
| Fallas en cálculos (IMC) | Tecnológico | 30% | 5.0 | 1.5 |